DP „INEX – Šar planina“ Brezovica

(Pod direktnom administracijom PAK)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

METALNI RADOVI, NABAVKA OPREME I ZAMENA NOSEĆE KONSTRUKCIJE SKI-LIFTA

Referentni broj: 04/2026  |  Datum objavljivanja: 27.10.2026

DP „INEX – Šar planina“ Brezovica objavljuje poziv za podnošenje ponuda za izradu, isporuku, montažu i ugradnju metalnih konstrukcija i opreme, kao i za zamenu noseće konstrukcije na ski-liftu u Ski centru Brezovica. Poziv je upućen svim ekonomskim operaterima koji ispunjavaju uslove navedene u nastavku.

I. Predmet ugovora

Predmet ugovora obuhvata sledeće celine:

- Izrada i montaža pocinkovanog metalnog stepeništa (21 gazište, krak 300 cm) sa zaštitnom ogradom i platoom 430 × 380 cm ispred hotela;

- Izrada i montaža metalne kapije 9 m × 1,2 m na ulazu u Ski centar Brezovica;

- Izrada i montaža metalnih stubića visine 2 m za pešački prolaz pored kapije;

- Nabavka i montaža 20 metalnih kanti za otpatke sa drvenom oblogom;

- Zamena noseće konstrukcije na ski-liftu.

Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom, primenljivim standardima i propisima, pravilima bezbednosti i zahtevima naručioca.

II. Tehnička specifikacija

Osnovne dimenzije

| Pozicija | Parametar | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Stepenište | Broj stepenika | 21 |
| Stepenište | Dužina kraka | 300 cm |
| Stepenište | Širina gazišta | 30 cm |
| Stepenište | Materijal | Pocinkovani čelik |
| Plato | Dužina | 430 cm |
| Plato | Širina | 380 cm |
| Plato | Ukupna površina | 16,34 m² |
| Kapija | Ukupna dužina | 9 m |
| Kapija | Visina | 1,2 m |
| Kapija | Materijal | Pocinkovani čelik |
| Stubići | Visina | 2 m |
| Stubići | Materijal | Pocinkovani čelik |
| Stubići | Količina | Utvrđuje naručilac nakon određivanja širine i rasporeda pešačkog prolaza |
| Kante za otpatke | Količina | 20 komada |
| Ski-lift | Količina | 1 komplet |

Stavka 1 – Metalno stepenište i plato ispred hotela

- Noseća konstrukcija od čeličnih profila dimenzija utvrđenih proračunom opterećenja.

- Gazišta i plato od otvorenih, protivkliznih pocinkovanih čeličnih rešetki koje omogućavaju prolazak snega i vode.

- Zaštitna metalna ograda sa rukohvatom, i na izloženim stranama platoa.

- Oslonci, ukrućenja, spojevi i sidrenje prema odobrenom tehničkom rešenju.

- U cenu su uključeni materijal, izrada, transport, montaža i završna obrada.

- Konačne dimenzije (visina stepenika, širina prolaza, način oslanjanja) proveravaju se na licu mesta pre početka izrade.

- Jedinica obračuna: komplet stepeništa i komplet platoa, kao odvojene stavke u predračunu.

Stavka 2 – Metalna kapija

- Noseći okvir i metalna ispuna, noseći stubovi, šarke, graničnici i sistem za zatvaranje i zaključavanje.

- Potrebna pričvršćenja i oslonci, antikorozivna zaštita svih elemenata.

- Transport, montaža i funkcionalno podešavanje.

- Način otvaranja, broj krila, vrsta ispune i sistem zaključavanja usaglašavaju se sa naručiocem pre početka izrade.

- Jedinica obračuna: komplet. Količina: 1 komplet.

Stavka 3 – Metalni stubići za pešački prolaz

- Stubići se postavljaju pored kapije i omogućavaju prolaz pešacima, a sprečavaju prolazak vozila.

- Pocinkovani čelik, visina 2 m, stabilna konstrukcija za spoljašnju upotrebu, završna obrada bez oštrih ivica.

- Pričvršćivanje u postojeću betonsku podlogu ili izrada odgovarajućih temelja, prema stanju na terenu.

- Raspored i razmak omogućavaju bezbedan prolaz pešacima.

- Ponuđač iskazuje jediničnu cenu po stubiću i ukupnu cenu za količinu koju odredi naručilac. Jedinica obračuna: komad.

Stavka 4 – Metalne kante za otpatke (20 komada)

- Metalna noseća konstrukcija otporna na koroziju, sa drvenom oblogom.

- Unutrašnja posuda koja omogućava jednostavno pražnjenje, čišćenje i zamenu.

- Stabilnost za javne površine i otpornost na vlagu, sneg, mraz i uobičajena mehanička opterećenja.

- Isporuka, postavljanje i pričvršćivanje na lokacijama koje odredi naručilac.

- Ponuđač navodi dimenzije, zapreminu, materijale, način pražnjenja i održavanja i dostavlja fotografiju, katalog ili tehnički prikaz ponuđenog modela.

Stavka 5 – Zamena noseće konstrukcije na ski-liftu

- Stručni pregled postojeće konstrukcije i utvrđivanje tačnog obima zamene.

- Izrada ili provera potrebne projektne i tehničke dokumentacije.

- Demontaža elemenata predviđenih za zamenu; izrada i isporuka nove konstrukcije prema odobrenom projektu.

- Transport, montaža, pričvršćivanje i potrebna podešavanja; zaštita od korozije.

- Kontrola kvaliteta materijala, zavarenih spojeva, pričvršćenja i izvedenih radova.

- Potrebna ispitivanja i stručni pregledi, uz dokumentovanje rezultata pre ponovnog puštanja ski-lifta u rad.

- Tačan tip konstrukcije, količine, dimenzije, materijali, nosivost i obim radova definišu se na osnovu pregleda na licu mesta i tehničkog rešenja koje je odobrio odgovarajući stručnjak.

- Radovi ne počinju bez tehničke dokumentacije i odobrenja odgovornih lica. Ski-lift se ne sme pustiti u rad pre sprovođenja svih propisanih kontrola i dobijanja potrebnih potvrda.

- Jedinica obračuna: komplet radova prema odobrenom projektu i predmeru. Količina: 1 komplet.

III. Opšti tehnički uslovi

- Materijali i proizvodi moraju biti novi, odgovarajućeg kvaliteta i namenjeni predviđenoj upotrebi.

- Metalne konstrukcije za spoljašnju upotrebu moraju imati odgovarajuću zaštitu od korozije. Za stepenište, plato, kapiju i stubiće zahteva se pocinkovani čelik.

- Stepenište i plato moraju imati otvorenu rešetkastu površinu koja omogućava prolazak snega i vode, uz protivklizna svojstva.

- Dimenzionisanje konstrukcija zasniva se na predviđenim opterećenjima i odgovarajućem tehničkom proračunu.

- Izvođač je dužan da pre početka radova proveri mere i uslove na lokaciji.

- U cenu se uključuju svi troškovi materijala, izrade, transporta, montaže, pričvršćivanja i završne obrade, kao i drugi troškovi neophodni za potpuno izvršenje obaveza, osim ako je predračunom izričito drugačije određeno.

- Izvođač poštuje pravila bezbednosti i zaštite na radu i preduzima mere za zaštitu gostiju, zaposlenih i postojeće infrastrukture.

- Sve izmene tehničkog rešenja moraju biti prethodno odobrene od strane naručioca i, kada je potrebno, odgovornog projektanta.

IV. Uslovi za učešće i obaveze ponuđača

Ponuđač je dužan da:

- dostavi ponudu sa jasno iskazanim jediničnim i ukupnim cenama;

- navede tehničke karakteristike ponuđenih materijala i proizvoda;

- dostavi traženu tehničku dokumentaciju, kataloge ili prikaze proizvoda;

- navede rokove isporuke i izvođenja radova;

- obezbedi potreban stručni kadar, alat, opremu i transport;

- dokaže ispunjenost stručnih i tehničkih uslova propisanih za predmetne radove;

- za radove na ski-liftu obezbedi odgovarajuće stručnjake i dokaze o osposobljenosti i iskustvu, u skladu sa primenljivim propisima;

- otkloni nedostatke utvrđene tokom prijema, u skladu sa ugovorom;

- dostavi garantne uslove za izvedene radove i ugrađene elemente.

Ugovor se dodeljuje ponuđaču koji ispunjava tehničke kriterijume i nudi najnižu cenu.

V. Rok izvođenja radova

Radovi se završavaju u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. Ponuđač navodi rokove za: stepenište i plato; kapiju i stubiće; isporuku i postavljanje kanti za otpatke; završetak radova na nosećoj konstrukciji ski-lifta. Početak radova i raspored izvođenja usaglašavaju se sa naručiocem. Radovi na ski-liftu počinju tek nakon obezbeđivanja potrebne tehničke dokumentacije i odobrenja.

VI. Predmer i predračun

Ponuđač popunjava sve jedinične i ukupne cene. Cene moraju obuhvatiti sve troškove potrebne za izvršenje odgovarajuće stavke.

| Br. | Opis radova / robe | Jedinica | Količina | Jedinična cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada i montaža metalnog stepeništa sa 21 gazištem | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Izrada i montaža pocinkovanog rešetkastog platoa 430 × 380 cm | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Izrada i montaža metalne kapije 9 m × 1,2 m | komplet | 1 |  |  |
| 4 | Izrada i montaža pocinkovanih stubića za pešački prolaz | komad | Prema konačnoj količini |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža metalnih kanti sa drvenom oblogom | komad | 20 |  |  |
| 6 | Zamena noseće konstrukcije ski-lifta prema odobrenom projektu | komplet | 1 |  |  |
|  | UKUPNO BEZ POREZA |  |  |  |  |
|  | Porez, prema primenljivim propisima |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA POREZOM |  |  |  |  |

Napomena: Ponuđač navodi valutu ponude i poreski tretman u skladu sa pravilima koja se primenjuju na naručioca.

VII. Pregled i prijem radova

Naručilac će po završetku radova izvršiti pregled izvedenih radova i isporučene opreme. Prijem obuhvata proveru:

- usklađenosti izvedenih radova sa tehničkom specifikacijom;

- kvaliteta materijala i završne obrade;

- stabilnosti, pričvršćenja i bezbednosti konstrukcija;

- funkcionalnosti kapije i pravilnog postavljanja stubića;

- kvaliteta i funkcionalnosti kanti za otpatke;

- dostavljene tehničke dokumentacije i garantnih uslova;

- za noseću konstrukciju ski-lifta prijem je moguć tek nakon sprovođenja propisanih tehničkih kontrola i ispitivanja i dobijanja potrebnih potvrda za bezbedan rad.

VIII. Garancija i otklanjanje nedostataka

Ponuđač navodi garantni rok za svaku stavku posebno. Garantni rokovi, odgovornost izvođača i rokovi za otklanjanje nedostataka utvrđuju se ugovorom, u skladu sa primenljivim propisima i zahtevima naručioca.

IX. Način prijave

Ponude se primaju isključivo online, putem navedene elektronske pošte: skicentarbrezovica@gmail.com. Ponude dostavljene fizički ili na bilo koji drugi način neće se razmatrati.

X. Rokovi

| Aktivnost | Datum i vreme | Mesto |
| --- | --- | --- |
| Poseta lokaciji (svakog radnog dana) | 27.10.2026 – 04.11.2026 | Ski centar, Brezovica |
| Krajnji rok za dostavljanje ponuda | 05.11.2026, 10:00 | Adresa elektronske pošte iz tačke IX |
| Otvaranje ponuda | 06.11.2026, 13:00 | U prostorijama preduzeća |

XI. Legitimitet, dodatna pojašnjenja i završne odredbe

Predstavnici ponuđača sa legitimitetom mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Za dodatna pojašnjenja ekonomski operateri mogu se obratiti na na +38348442338 - Odgovorno lice naručioca: Igor Ivković – Koordinator preduzeća

Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa ugovorom, odobrenom tehničkom dokumentacijom i važećim propisima. Naručilac ima pravo da prati izvođenje radova, izvrši pregled izvedenih radova i zahteva otklanjanje nedostataka u skladu sa ugovorom.

### OBRAZAC PONUDE

1. Podaci o ekonomskom operateru

- Puni naziv ekonomskog operatera: ____________________________

- Adresa: __________________________________________________

- Broj telefona: ___________________________________________

- E-mail: ___________________________________________________

- Poslovni / registarski broj: _______________________________

- Ovlašćeni predstavnik (ime i funkcija): ____________________

2. Podaci o ponudi

- Naziv aktivnosti nabavke: _____________________________

- Referentni broj tendera: _______________________________

- Datum podnošenja ponude: __________________________________

- Ukupna cena ponude (bez PDV-a): _____________________________

- Ukupna cena ponude (sa PDV-om): ____________________________

3. Izjava

Mi, dolepotpisani, postupajući u ime gore navedenog ekonomskog operatera, nudimo da izvršimo isporuku / pružanje usluga / izvođenje radova u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji, po gore navedenoj ceni.

Prihvatamo da je naša ponuda obavezujuća i važeća u periodu od ____ dana od dana njenog podnošenja i da ćemo ostati njome vezani tokom tog perioda.

Izjavljujemo da smo pregledali svu tendersku dokumentaciju i da smo u potpunosti razumeli obaveze koje iz nje proizlaze.

4. Potpis

(Ime ovlašćenog predstavnika)

(Funkcija)

(Datum)

(Potpis i pečat ekonomskog operatera)

IZJAVA POD ZAKLETVOM

Ja, dolepotpisani, kao zastupnik: _____________________________,izjavljujem pod zakletvom da ispunjavam uslove podobnosti.

Potvrđujem da sam pročitao zahteve u pogledu podobnosti iz člana 65. ZJN i potvrđujem da ispunjavam uslove podobnosti za učešće u ovom postupku javne nabavke.

Prihvatam mogućnost krivičnih i građanskih sankcija, novčanih kazni i drugih kazni ukoliko namerno ili zbog nepažnje podnesem bilo koji dokument ili izjavu koji sadrže suštinski netačne ili obmanjujuće informacije.

| Identifikacija ekonomskog operatera (EO) |  |
| --- | --- |
| Naziv EO: |  |
| Puna adresa: |  |
| Zastupa ga: |  |
| Ime i prezime |  |
| Funkcija |  |
| Potpis |  |
| Datum |  |
| Pečat |  |